## Slide 1
PROYECTO DE TÍTULO · FASE 2 — DESARROLLO DE PROYECTO APT
ElectroMap
Monitoreo eléctrico de tableros en tiempo real
Grupo: VSC — VoltSense Cloud Integrante: Kevin Zapata Dávila Carrera: Ingeniería en Informática · Duoc UC · Sede Alameda Asignatura: Capstone (PTY4614)

## Slide 2
Agenda
1
Descripción del proyecto
Qué es ElectroMap y el problema que resuelve
2
Perfil de egreso e intereses profesionales
Competencias y motivación personal
3
Factibilidad y objetivos
Viabilidad del proyecto y metas planteadas
4
Plan de trabajo y avance
Cronograma, estado real y evidencia de avance
5
Metodología
Cómo se organiza y planifica el desarrollo
6
Evidencias
Qué se entrega como respaldo del avance
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
2

## Slide 3
Descripción del proyecto
ElectroMap es un sistema de monitoreo eléctrico en tiempo real para tableros eléctricos.
Se aplica a HQD Ingeniería, empresa donde trabajo, por una necesidad real que enfrentan hoy.
Es un sistema exclusivamente de monitoreo: no opera, corta ni modifica el tablero de forma remota (no es control ni SCADA).
Plataforma multi-tenant: cada nivel ve únicamente lo que le corresponde.
VSC
Propietario de la plataforma — acceso total
Empresa
Ej. HQD Ingeniería — ve y monitorea sus tableros
Cliente final
Ve únicamente sus propios tableros
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
3

## Slide 4
Relevancia — el problema real
“Hoy no existe visibilidad en tiempo real del comportamiento eléctrico de los tableros — un problema solo se detecta si alguien va físicamente a revisar.”
A quién afecta
A HQD Ingeniería y, a través de ella, a sus clientes finales que dependen de sus tableros para operar con seguridad.
Dónde ocurre
En los distintos tableros eléctricos que HQD Ingeniería y sus clientes finales operan en la Región Metropolitana.
El valor real
Dar visibilidad en tiempo real del comportamiento eléctrico, permitiendo detectar anomalías a tiempo, no reactivamente.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
4

## Slide 5
Perfil de egreso
Descripción oficial del perfil de egreso — Ingeniería en Informática, Duoc UC:
“El Ingeniero(a) en Informática estará capacitado para realizar labores de levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales, integración de tecnologías de información, desarrollo de soluciones tecnológicas, seguridad de sistemas computacionales, aseguramiento de la calidad del software y gestión de proyectos informáticos.”
Competencias de especialidad que ElectroMap pone en práctica:
Desarrollar una solución de software que sistematiza el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de sus objetivos.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos, utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.
Fuente: Guía Estudiantil 2023 — Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC (pp. 22–23).
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
5

## Slide 6
Intereses profesionales
“Mis principales intereses profesionales están en liderar soluciones de software completas, de punta a punta, combinando el rol de desarrollador full stack con el de jefe de Proyecto.
Cloud (AWS)
La arquitectura completa está alojada en la nube: backend y base de datos en Railway.
Ciberseguridad
El modelo de accesos multi-tenant que diseñé aplica directamente lo aprendido en ciberseguridad.
Liderazgo técnico
Desarrollar este Proyecto APT me permite aplicar ambos intereses en un proyecto real, de principio a fin, liderado por mí.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
6

## Slide 7
Factibilidad
¿Es posible desarrollar ElectroMap dentro del semestre (agosto–diciembre 2026)? Sí — considerando:
Duración del semestre
El proyecto se planificó completo dentro del período académico, cerrando el alcance a diciembre.
Horas asignadas
4 épicas dimensionadas por Planning Poker (Fibonacci), distribuidas en un cronograma semanal ajustado a Capstone.
Materiales
El hardware ya está comprado (CT H040 60A + AcuRev-2110-mV-WEB2); infraestructura en la nube (Railway), sin servidor físico.
Riesgo identificado
La instalación del analizador en el tablero real de HQD podría retrasarse por temas propios del cliente.
Mitigación
Desarrollar y probar el sistema contra un simulador de mediciones mientras se concreta la instalación real.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
7

## Slide 8
Objetivos
Objetivo general Desarrollar una aplicación web de monitoreo eléctrico en tiempo real que permita a VSC, empresas y clientes finales visualizar mediciones actualizadas en vivo, respetando el modelo de acceso multi-tenant, dentro del plazo de la asignatura.
Objetivos específicos
1
Implementar la ingesta y persistencia de las mediciones del analizador AcuRev-2110 hacia el backend, sin pérdida de datos.
2
Implementar la visualización en tiempo real de mediciones en el dashboard vía WebSocket, sin recargar la página.
3
Implementar alarmas por umbral, historial consultable y control de acceso multi-tenant (VSC / empresa / cliente final).
4
Validar estabilidad y usabilidad mediante pruebas de carga, documentación técnica y despliegue accesible.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
8

## Slide 9
Metodología
Metodología ágil organizada en épicas, dimensionadas con Planning Poker (escala Fibonacci) y distribuidas en un cronograma semanal.
Épica 1
Fundamentos
13 pts
Épica 2
Integración & tiempo real
13 pts
Épica 3
Funcionalidad & seguridad
21 pts
Épica 4
Pulido y testing
13 pts
Roles individuales: como el Proyecto APT es individual, no aplica una definición de funciones por integrante — asumo directamente los roles de desarrollador full stack y jefe de proyecto. Cada épica cuenta con criterios de aceptación explícitos, que funcionan como definición de "terminado", con seguimiento semanal contra el cronograma.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
10

## Slide 10
Plan de trabajo
Cronograma de 20 semanas (Carta Gantt), con las 4 épicas distribuidas semana a semana y seguimiento real de avance contra lo planificado.
S1
S5
S10
S15
S20
Fundamentos
S1–S5
Integración & tiempo real
S5–S10
Funcionalidad & seguridad
S10–S16
Pulido y testing
S16–S20
Estado real: 9 etapas completas y fusionadas a main; Etapa 10 (ingesta) con retraso frente a lo planificado.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
11

## Slide 11
Evidencias
Repositorio en GitHub
Código fuente del frontend y backend; 9 Pull Requests (Etapas 1–9) fusionados a main; 49 pruebas automáticas.
Evidencia del avance real: etapas fusionadas, revisadas y validadas con pruebas.
Video de evidencia (máx. 3 min)
Funcionamiento real: login multi-tenant y panel de administración (roles y permisos VSC / empresa / cliente).
Se muestra a continuación de esta presentación.
Carta Gantt y seguimiento
Cronograma con las 4 épicas distribuidas semana a semana; seguimiento real vs. planificado.
Evidencia del plan de trabajo y su avance: Etapa 10 (ingesta) con retraso a la fecha.
ElectroMap · Proyecto de Título · VSC — VoltSense Cloud
12

## Slide 12
Gracias
¿Preguntas?
ElectroMap — VSC (VoltSense Cloud) Kevin Zapata Dávila · Ingeniería en Informática · Duoc UC Proyecto de Título (PTY4614) — Fase 2