|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he cumplido completamente los tiempos definidos para la Épica 001 (Fundamentos: Ingesta y persistencia de datos eléctricos), que según la carta Gantt debía estar terminada en la semana 5 y aún no lo está. Avancé la parte de persistencia (diseño e implementación de las 10 tablas de la base de datos multi-tenant, desplegadas en PostgreSQL sobre Railway), pero no he iniciado el desarrollo del backend de ingesta. Como factor facilitador, contar con el hardware y la infraestructura en la nube ya disponibles me permitió avanzar directamente en el diseño de la base de datos. Como factor que dificultó el avance, trabajar de forma individual (sin equipo) sumado a la mayor complejidad de implementar el modelo de permisos multi-tenant mediante restricciones CHECK directamente en la base de datos tomó más tiempo del que había estimado inicialmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para ponerme a corde con la planificación, mi estrategia es priorizar de inmediato el desarrollo del backend de ingesta (conexión del analizador AcuRev-2110 con la base de datos ya desplegada), dejando en segundo plano cualquier mejora adicional al modelo de datos que no sea estrictamente necesaria. También voy a trabajar con bloques de tiempo más acotados y objetivos semanales concretos, para detectar antes si me estoy atrasando y reaccionar a tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como sólido en la parte de diseño técnico, pero con una gestión del tiempo que puedo mejorar. Destaco haber logrado un modelo de base de datos robusto (BIGSERIAL, TIMESTAMPTZ, eliminación lógica, restricciones de integridad y de permisos por rol). Podría mejorar dimensionar mejor el tiempo entre diseño e implementación, ya que en esta primera épica prioricé la calidad del modelo de datos por sobre cumplir estrictamente el plazo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si el nivel de detalle que le di al modelo de permisos en la base de datos es el esperado para este nivel del proyecto, o si hubiera sido más eficiente resolver esa validación solo a nivel de backend. Me gustaría preguntarle al docente si, dado el retraso actual, conviene mantener este nivel de detalle técnico en las próximas épicas o priorizar avanzar más rápido en funcionalidad, dejando el pulido para la Épica 004.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Al ser un Proyecto APT individual, no hay actividades que redistribuir entre miembros de un equipo. Sin embargo, sí voy a redistribuir mi propio tiempo: dado el retraso de la Épica 001, dedicaré las próximas semanas casi exclusivamente al backend de ingesta, postergando tareas de pulido o documentación adicional no indispensables.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Al desarrollar el proyecto de forma individual, no aplica una evaluación de trabajo en grupo. Como aspecto positivo, destaco la autonomía para tomar decisiones técnicas rápido sin depender de coordinación con otras personas. Como aspecto a mejorar, no contar con otras personas para revisar decisiones de diseño en el momento hace que algunos errores o demoras los detecte más tarde de lo que los detectaría un equipo, por lo que me apoyaré más en la retroalimentación del docente para suplir ese checkeo cruzado.