DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de para CAPSTONE

Proyecto: ElectroMap

Revisión: 01

27-08-2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Épica 001	6

6.1.1	Definición	6

6.1.2	Criterios de Aceptación	6

6.2	Épica 002	6

6.2.1	Definición	6

6.2.2	Criterios de Aceptación	6

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	7

7.1	Dimensionamiento Épicas	7

7.2	Distribución en las semanas	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 27-08-2026 | 01 | Kevin Zapata | Versión inicial: visión del proyecto, PMV y épicas |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Kevin Zapata | Desarrollador Full Stack / Jefe de Proyecto |

# Visión del proyecto

## Breve descripción del proyecto

ElectroMap es un sistema de monitoreo eléctrico en tiempo real para tableros eléctricos, desarrollado para HQD Ingeniería como caso de uso real dentro de una plataforma multi-cliente propiedad de VSC. Un analizador AcuRev-2110-mV-WEB2, instalado junto a un transformador de corriente en el tablero, envía mediciones de voltaje, corriente, potencia y energía a un backend que las almacena en PostgreSQL y las retransmite en vivo a un dashboard web. El sistema es exclusivamente de monitoreo: no permite operar, cortar ni modificar el tablero de forma remota.

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

El perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC declara que el titulado “diseña, desarrolla, implementa y despliega soluciones informáticas, resolviendo problemas complejos en su área de especialización profesional”, integrando ingeniería de requisitos, gestión de proyectos y gestión de información. ElectroMap pone en práctica exactamente ese perfil: parte de un requerimiento real de un cliente (HQD Ingeniería), se traduce en una arquitectura completa (sensor, backend, base de datos y frontend en tiempo real), y se gestiona como proyecto con cronograma, hitos y control de acceso multi-tenant — cubriendo de punta a punta el ciclo de vida que ese perfil exige.

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

Más que un resultado académico, mi objetivo con ElectroMap es que sea realmente útil para la industria eléctrica: quiero que resuelva problemas concretos que hoy enfrentan empresas como HQD Ingeniería al no tener visibilidad en tiempo real del comportamiento de sus tableros. Este proyecto es mi oportunidad de demostrar que puedo llevar un problema real de un cliente hasta una solución de software funcionando en producción, y de construir algo con valor más allá de la nota.

# Factibilidad del Proyecto

ElectroMap es factible de desarrollar dentro del plazo de la asignatura (agosto-diciembre 2026) por varias razones concretas. Primero, el hardware ya está disponible: el transformador de corriente CT núcleo partido H040 60A y el analizador AcuRev-2110-mV-WEB2 ya fueron comprados, por lo que no hay riesgo de espera de proveedores. Segundo, el alcance se acotó deliberadamente a lo que es viable de construir y defender en el tiempo disponible: una aplicación web de monitoreo, sin control remoto ni aplicación móvil, dejando esas ampliaciones fuera del proyecto de título. Tercero, la infraestructura es en la nube (backend y base de datos en Railway), lo que elimina la necesidad de comprar, configurar o mantener un servidor físico. Cuarto, HQD Ingeniería ya está comprometido como cliente real, lo que reduce el riesgo de levantamiento de requisitos incompleto o cambiante.

El principal obstaculizador es que el desarrollo lo realizo de forma individual, sin equipo, lo que limita la velocidad de avance frente a un proyecto grupal. Para mitigarlo, el alcance se redujo al mínimo viable y las épicas están ordenadas por prioridad (fundamentos primero, pulido al final), de modo que si el tiempo se ajusta, lo que queda sin terminar es lo menos crítico. Otro obstaculizador posible es que la instalación física del analizador en el tablero de HQD se retrase por temas propios del cliente; esto se mitiga desarrollando y probando el backend y el frontend contra un simulador de mediciones (contemplado en los criterios de aceptación de la Épica 001), de forma que el desarrollo no depende por completo de la instalación física.

# Objetivos del Proyecto

Objetivo general: desarrollar una aplicación web de monitoreo eléctrico en tiempo real para tableros eléctricos, que permita a VSC, a las empresas y a sus clientes finales visualizar mediciones eléctricas actualizadas en vivo, respetando un modelo de acceso multi-tenant, dentro del plazo de la asignatura.

Objetivos específicos:

- Implementar la ingesta y persistencia de las mediciones eléctricas enviadas por el analizador AcuRev-2110 hacia el backend, garantizando que ningún dato se pierda y quede correctamente asociado a su tablero.

- Implementar la visualización en tiempo real de las mediciones en el dashboard web mediante WebSocket, sin necesidad de recargar la página.

- Implementar un sistema de alarmas por umbral, historial consultable de mediciones y control de acceso multi-tenant (VSC / empresa / cliente final).

- Validar la estabilidad y usabilidad del sistema mediante pruebas de carga, documentación técnica y despliegue en un ambiente accesible, antes de la presentación final.

# Metodología de Trabajo

ElectroMap se desarrolla con una metodología ágil basada en épicas, adaptada a un equipo de una sola persona. El trabajo se organizó en 4 épicas priorizadas (Fundamentos, Integración & tiempo real, Funcionalidad & seguridad, Pulido y testing), cada una dimensionada en puntos de historia mediante Planning Poker con escala Fibonacci (13, 13, 21 y 13 puntos respectivamente) y distribuida en un cronograma de 20 semanas (carta Gantt, agosto-noviembre, con diciembre como margen de cierre). Cada épica tiene criterios de aceptación explícitos que funcionan como definición de "terminado". Semanalmente se hace seguimiento del avance contra el cronograma en una planilla de control, y antes de avanzar en cada hito importante del proyecto se revisa el progreso para ajustar el plan si es necesario, en vez de seguir un cronograma rígido sin retroalimentación.

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

ElectroMap permite a una empresa (ej. HQD Ingeniería) y a sus clientes finales monitorear en tiempo real el comportamiento eléctrico de sus tableros. El analizador AcuRev-2110 envía periódicamente mediciones de voltaje, corriente, potencia y energía al backend vía HTTP. El backend valida y almacena cada medición en la base de datos, y de inmediato la retransmite por WebSocket a todos los usuarios conectados con acceso a ese tablero. Un usuario inicia sesión según su nivel — VSC ve todos los tableros de todas las empresas, una empresa ve los tableros de sus propios clientes, y un cliente final ve únicamente los tableros de sus propias sucursales — y desde el dashboard observa los valores actualizándose en vivo, revisa el historial de mediciones, y recibe una alerta visual si alguna medición supera el umbral configurado para ese tablero.

## Story Board del PMV

Escena 1 – Inicio de sesión: el usuario (VSC, empresa o cliente) ingresa su usuario y contraseña; el sistema lo redirige al listado de tableros que le corresponden según su nivel. Escena 2 – Selección de tablero: el usuario elige un tablero (o accede directo a su única sucursal, si es cliente final) y entra a su dashboard individual. Escena 3 – Monitoreo en vivo: el dashboard muestra voltaje, corriente y potencia actualizándose en tiempo real a medida que llegan nuevas mediciones desde el AcuRev-2110. Escena 4 – Alerta: si una medición supera el umbral definido para ese tablero, aparece una alerta visual destacada. Escena 5 – Histórico: el usuario cambia a la vista de histórico y consulta el comportamiento del tablero en un rango de fechas anterior. (Storyboard textual; se puede complementar con capturas de pantalla del dashboard una vez construida la interfaz.)

# Épicas

## Épica 001 – Fundamentos: Ingesta y persistencia de datos eléctricos

### Definición

Como administrador del sistema (VSC), quiero que las mediciones eléctricas del tablero se capturen y almacenen automáticamente, para contar con un registro confiable del comportamiento eléctrico del tablero.

### Criterios de Aceptación

- El backend recibe mediciones vía HTTP desde el analizador (o simulador) y las persiste en PostgreSQL sin pérdida de datos.

- Cada medición queda asociada correctamente al tablero/dispositivo que la generó, con su timestamp.

- El sistema no se cae si llega una medición fuera de rango o mal formada (manejo de errores).

## Épica 002 – Integración & tiempo real: Visualización en vivo

### Definición

Como usuario del sistema, quiero ver las mediciones del tablero actualizarse en tiempo real en el dashboard, para monitorear el estado eléctrico sin tener que refrescar la página.

### Criterios de Aceptación

- El frontend recibe las mediciones nuevas vía WebSocket sin necesidad de recargar la página.

- Si se corta la conexión WebSocket, el sistema se reconecta automáticamente y avisa visualmente que está reconectando.

- El dashboard muestra voltaje, corriente y potencia actualizados en pocos segundos desde que el dato llega al backend.

## Épica 003 – Funcionalidad & seguridad: Alarmas, históricos y control de acceso

### Definición

Como usuario autorizado del sistema, quiero recibir alertas cuando una medición supere un umbral definido y poder revisar el historial de mediciones, para detectar anomalías eléctricas a tiempo y respaldar decisiones con datos pasados.

### Criterios de Aceptación

- El sistema genera una alarma cuando una medición supera el umbral configurado para ese tablero.

- El usuario puede consultar el histórico de mediciones de un tablero filtrando por rango de fechas.

- Cada usuario (VSC, empresa o cliente) solo puede acceder a los tableros que le corresponden según su nivel (multi-tenant).

## Épica 004 – Pulido, testing y defensa: Confiabilidad y experiencia de usuario

### Definición

Como usuario final del sistema, quiero que el dashboard sea estable, rápido y fácil de usar, para confiar en la información que estoy viendo sin errores ni demoras.

### Criterios de Aceptación

- El sistema pasa pruebas de carga simulando múltiples tableros enviando datos simultáneamente sin caerse.

- La documentación técnica y el manual de despliegue están completos y permiten levantar el sistema desde cero.

- El sistema queda desplegado en un ambiente accesible (Railway + hosting frontend) y probado end-to-end antes de la presentación final.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

| Épica | Tamaño en PF |
| --- | --- |
| Épica 001 – Fundamentos | 13 |
| Épica 002 – Integración & tiempo real | 13 |
| Épica 003 – Funcionalidad & seguridad | 21 |
| Épica 004 – Pulido, testing y defensa | 13 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 001 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 002 |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 003 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Épica 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |

Nota: el desarrollo comienza de forma anticipada en la semana 3, antes del inicio oficial de la Fase 2 (semana 5), aprovechando el tiempo disponible mientras se cierra la Fase 1 de Definición del Proyecto APT. Este adelanto es informal y no reemplaza las evidencias formales de Fase 1; su objetivo es ganar margen dado lo acotado del plazo total del proyecto (agosto-diciembre).

# Evidencias del Proyecto

Las siguientes evidencias permiten dar cuenta del avance y del logro de las actividades del proyecto:

- Repositorio en GitHub, público, con el código fuente del frontend y backend, historial de commits y README — evidencia del avance de las Épicas 001 a 004 y del cumplimiento del cronograma.

- Este documento de Definición de Proyecto APT — evidencia de la visión, el PMV, las épicas, los objetivos, la metodología y la factibilidad del proyecto.

- Carta Gantt y planilla de seguimiento semanal — evidencia del plan de trabajo (recursos, duración y avance real contra lo planificado).

- Demo funcional del dashboard con datos en tiempo real (capturas de pantalla o grabación) — evidencia de la Épica 002 (visualización en vivo).

- Registro de pruebas de carga y manual de despliegue — evidencia de la Épica 004 (confiabilidad y despliegue).

- Presentación final (Presentación Proyecto.pptx) — evidencia de la comunicación y defensa del proyecto ante el profesor.